# Protokoll 1
Datum	02.04.2018
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	14.00 Uhr
Diskussionspunkte	Aufgabenbesprechung / Was ist unser Ziel? / Einteilung Gruppenmitglieder / Welche Tools werden verwendet?
Ergebnis	App für Krebspatienten, die Zytostatika erhalten / Tablet mindestens 10 Zoll / Gruppeneinteilung und Tools, Siehe Projektplan
Probleme

# Protokoll 2
Datum	09.04.2018
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbankerstellung / Datenbankzugriff NetBeans / Plattform um alle Dateien zu sammeln
Ergebnis	Datenbank wurde erstellt / Programmierung in Netbeans / GitHub Repository erstellt
Probleme	Keine Berechtigung um neue Datenbank zu erstellen / Muss mit SQL-Statements gelöst werden / Datenbankzugriff funktioniert nicht / Nicht klar, wo Fehler liegt

# Protokoll 3
Datum	16.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbankmodell erstellen / GUI Login
Ergebnis	Mit Create Statements Datenbank erzeugt / Programmierung Benutzerlogin
Probleme	Datenbank in NetBeans einbinden um die Datenbankverbindung zu ermöglichen / FXML Dokument wurde im Scene Builder einer Kontrollklasse zugeordnet / Wurde nicht erkannt / Code wurde darauf neu geschrieben / funktioniert

# Protokoll 4
Datum	23.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbank / GUI
Ergebnis	Neue Attribute hinzugefügt / GUI erstellt, die für die Krankenschwester die Formulare aus der Datenbank lädt
Probleme

# Protokoll 5
Datum	30.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	App Entwicklungsumgebung / Neue Aufgabenstellung / Überblick über neue Aufgabe
Ergebnis	Recherche über IDE Phonegap und Appcelerator / Entscheidung für IDE Phonegap
Probleme

# Protokoll 6
Datum	03.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	ODM XML / Auslesen von XML Dateien in HTML / GUI aussehen?
Ergebnis	Erstellung einer ODM XML Datei für den Fragebogen mit einer Beispielfrage / Erstellung der GUI / → Überschrift, Frage(Radiobuttons), Button um weiter zu klicken
Probleme	Fehlermeldung beim Auslesen der ODM XML Datei /  nicht wohlgeformt / Radiobuttons in ODM XML als Information einbinden / gelöst

# Protokoll 7
Datum	07.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Programmierung
Ergebnis	1. Frage + Antwortmöglichkeiten werden in HTML dargestellt / Nach Klick auf Weiter wird der vom Patient ausgewählte Wert in einer Variable gespeichert / Alle in der XML Datei dokumentierten Fragen, werden in ein Array eingelesen
Probleme	Wert der Variable lässt sich im XML Dokument nicht speichern / Kein Zugriff auf benötigte Variable

# Protokoll 8
Datum	14.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Werte in XML abspeichern / Fragen nacheinander darstellen
Ergebnis
Probleme	XML Dokument kann Client-seitig nicht gespeichert werden