# Protokoll 1
Datum	02.04.2018
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	14.00 Uhr
Diskussionspunkte	Aufgabenbesprechung / Was ist unser Ziel? / Einteilung Gruppenmitglieder / Welche Tools werden verwendet?
Ergebnis	App für Krebspatienten, die Zytostatika erhalten / Tablet mindestens 10 Zoll / Gruppeneinteilung und Tools, Siehe Projektplan
Probleme

# Protokoll 2
Datum	09.04.2018
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbankerstellung / Datenbankzugriff NetBeans / Plattform um alle Dateien zu sammeln
Ergebnis	Datenbank wurde erstellt / Programmierung in Netbeans / GitHub Repository erstellt
Probleme	Keine Berechtigung um neue Datenbank zu erstellen / Muss mit SQL-Statements gelöst werden / Datenbankzugriff funktioniert nicht / Nicht klar, wo Fehler liegt

# Protokoll 3
Datum	16.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbankmodell erstellen / GUI Login
Ergebnis	Mit Create Statements Datenbank erzeugt / Programmierung Benutzerlogin
Probleme	Datenbank in NetBeans einbinden um die Datenbankverbindung zu ermöglichen / FXML Dokument wurde im Scene Builder einer Kontrollklasse zugeordnet / Wurde nicht erkannt / Code wurde darauf neu geschrieben / funktioniert

# Protokoll 4
Datum	23.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Datenbank / GUI
Ergebnis	Neue Attribute hinzugefügt / GUI erstellt, die für die Krankenschwester die Formulare aus der Datenbank lädt
Probleme

# Protokoll 5
Datum	30.04.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	App Entwicklungsumgebung / Neue Aufgabenstellung / Überblick über neue Aufgabe
Ergebnis	Recherche über IDE Phonegap und Appcelerator / Entscheidung für IDE Phonegap
Probleme

# Protokoll 6
Datum	03.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	ODM XML / Auslesen von XML Dateien in HTML / GUI aussehen?
Ergebnis	Erstellung einer ODM XML Datei für den Fragebogen mit einer Beispielfrage / Erstellung der GUI / → Überschrift, Frage(Radiobuttons), Button um weiter zu klicken
Probleme	Fehlermeldung beim Auslesen der ODM XML Datei /  nicht wohlgeformt / Radiobuttons in ODM XML als Information einbinden / gelöst

# Protokoll 7
Datum	07.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Programmierung
Ergebnis	1. Frage + Antwortmöglichkeiten werden in HTML dargestellt / Nach Klick auf Weiter wird der vom Patient ausgewählte Wert in einer Variable gespeichert / Alle in der XML Datei dokumentierten Fragen, werden in ein Array eingelesen
Probleme	Wert der Variable lässt sich im XML Dokument nicht speichern / Kein Zugriff auf benötigte Variable

# Protokoll 8
Datum	14.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Werte in XML abspeichern / Fragen nacheinander darstellen
Ergebnis
Probleme	XML Dokument kann Client-seitig nicht gespeichert werden

# Protokoll 9
Datum	24.05.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	File Transfer
Ergebnis	Versuch, Programm zu schreiben, das eine TXT Datei abspeichern kann
Probleme	File Transfer → „Pfad konnte nicht gefunden werden“

# Protokoll 10
Datum	04.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	File System / Alternativen? / Ordentliche Darstellung des Fragebogens / dient SQLite zur Speicherung der Daten für die App?
Ergebnis	Alternative: SQLite / größere Buttons für leichtere Bedienbarkeit
Probleme

# Protokoll 11
Datum	07.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Installation Programme und Plugins für SQLite / korrekte Darstellung der Radiobuttons / Erzeugung SQLite Datenbankerstellung
Ergebnis	Radiobuttons sind nun groß und nebeneinander angeordnet / Positionierung der Komponenten passt sich der Bildschirmbreite an / SQLite Datenbank erzeugt → Antwort wird in einer Spalte in der Tabelle abgelegt → erfolgreicher Test per Alerts
Probleme	Nicht sicherr, ob Datenbank Datei auf Festplatte gespeichert wird oder nur clientseitig → / Hilfe hiermit: / http://makitweb.com/storing-data-locally-in-a-phonegap-app-with-sqlite/ / https://cycling74.com/forums/javascript-sqlite-wont- create-database / Nach Installation der Programme und Plugins → Befehle wurden nicht erkannt → Pfade der Umgebungsvariable bekannt machen & Administratoren Rechte nötig

# Protokoll 12
Datum	11.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Pfad für Dateiablegung / Fragen laden und darstellen / Tipp von Prof. Kesztyüs → App erst zusammenbauen
Ergebnis	Pfad gefunden, auf dem die .db-Datei abgelegt werden kann / Konten angelegt um PhoneGap Build zu nutzen / Build-Tool von Adobe / Ordner als Zip-File hochgeladen → Resultat: QR-Code mit dem die App geladen werden kann
Probleme	App konnte nicht heruntergeladen werden → Apple Developer Certificate fehlt um es auf einem iOS-gerät zu testen / Bei Android wird nur eine URL angezeigt

# Protokoll 13
Datum	14.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Laden der App / Buttons / JQuery
Ergebnis	App nochmals zusammengepackt auf Adobe PhoneGap Build mit einer Anleitung von Adobe → auf einem Android Handy wird die App nun geladen / Fragen werden dargestellt aber Radiobuttons fehlen → Lösungsansatz: Es liegt an jQuery, denn die Radiobuttons werden mit der jQuery dem HTML Dokument hinzugefügt → Radiobuttons statisch in HTML erzeugen und Java Script verändern
Probleme	Weiterhin keine Radiobuttons in der App, sondern nur im Browser

# Protokoll 14
Datum	18.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	Fragendarstellung / Radiobuttons über Form -Id in HTML darstellen
Ergebnis	„Weiter“ klicken funktioniert, nächste Frage wird angezeigt → Java Script Code umgestellt / Radiobuttons werden nun auch in der App dargestellt / (mit reinem Java Script und nicht mit JQuery, wie zuvor) / Hilfe: https://stackoverflow.com/questions/19902050/phonegap-getting-radio-button-same-normal-web-page
Probleme	Weiterhin keine Radiobuttons in der App, sondern nur im Browser

# Protokoll 15
Datum	19.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	CSS Datei / Alle Antwortmöglichkeiten für alle Fragen auslesen und darstellen / XML Datei / Code erweitern
Ergebnis	Formatierte HTML Datei (jetzt CSS Datei) bearbeitet / → Alle Buttons, Schriftgröße der Fragen und der Weiter Button werden nun der Bildschirmgröße angepasst, Labels mittig neben Radiobuttons / XML um alle Fragen und den dazugehörigen Antwortmöglichkeiten erweitert / Code erweitert, sodass in einem Array alle ausgelesene Fragen gespeichert werden
Probleme	die Antwortmöglichkeiten der vorangegangenen Fragen werden immer noch nicht dargestellt

# Protokoll 16
Datum	21.06.18
Ort	Hochschule Ulm Eselsberg
Zeit	13.30 Uhr
Diskussionspunkte	App als Download auf Handy / Debugger für die App (Weirne)
Ergebnis	App auf Handy geladen / → Nur die erste Frage des XML wird dargestellt / daraufhin Debugger für die App verwendet
Probleme	Nicht alle Fragen werden dargestellt / Debugger bringt keine Lösung, da keine Verbindung zum Gerät aufgebaut werden kann